## Slide 1
Reporte de actividades
Epic: Telemetria | Gestion de plataforma, datos, seguridad e infraestructura
Fecha: 7 de septiembre de 2026
Rol: Project Manager
7 frentes
Gestionados como portafolio de actividades
P0-P3
Priorizacion sugerida por dependencia
Roadmap
Preparacion, fundacion, UI y operacion
Total Ground | Reporte de actividades
01
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 2
VISION PM
Resumen ejecutivo
Gobierno del proyecto
Requerimientos, backlog, documentacion compartida, SCRUM y seguimiento en Jira/Confluence.
Arquitectura tecnica
API Hook, API DB, MySQL, Angular, PHP, ambientes DEV/STAGE/PROD y modelo de datos.
Producto operativo
Modulos de seguridad, telemetria, reportes, alarmas, dashboards, catalogos y multilenguaje.
Lectura PM
El listado combina actividades de gestion, habilitadores tecnicos y funcionalidades de producto. La prioridad inicial debe enfocarse en dependencias: gobierno, repositorio, ambientes, seguridad, API y base de datos.
Recomendacion: separar el backlog en epicas, features y tareas tecnicas; despues asignar responsables, estado, esfuerzo y fecha objetivo.
Riesgo principal: iniciar desarrollo de modulos sin estandarizar flujo DevOps, definicion de datos, contratos de API y criterios de calidad.
Total Ground | Reporte de actividades
02
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 3
PORTAFOLIO
Mapa de actividades por frente de trabajo
Gobierno y colaboracion
Requerimientos, backlog, Jira, Confluence, SCRUM, documentacion compartida.
DevOps e infraestructura
Git, VS Code, Sonar, Jenkins/Pipes, servidores DEV/STAGE/PROD, certificado HTTPS.
Arquitectura y APIs
API Hook, API DB, PHP, comunicacion Angular-API, comunicacion BD, arquitectura MySQL/API/Angular/PHP.
Datos y telemetria
Medidores, tipos, dispositivos, tramas LoRa, unidades, variables, campos calculados, arbol BD.
Frontend y experiencia
Angular 21/22, menu, modulos, select, CRUD, componentes, identidad grafica, Android, iOS, Xcode.
Seguridad y configuracion
Login, sesion, derechos, grupos, membresias, tokens, licencias, multilenguaje, configuracion BD.
Operacion y analitica
Displays, graficas, reportes, alarmas, dashboard, tiempo real, historicos, mensajes, errores.
Salida esperada: backlog clasificado y ejecutable
Siguiente paso: asignar estado, responsable y fecha
Riesgo: mezcla de tareas sin dependencia visible
Total Ground | Reporte de actividades
03
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 4
GESTION
Actividades de gobierno del proyecto
Formalizar manejo de requerimientos y backlog en documentos Word iniciales.
Implementar Jira para planeacion SCRUM, seguimiento de tareas, responsables y estado.
Centralizar documentacion en Confluence Atlassian para decisiones, contratos y evidencias.
Estandarizar control de versiones con Git y conexion de Visual Studio Code.
Definir tablero operativo con epicas, features, historias y tareas tecnicas.
Flujo sugerido de gestion
Captura
Analisis
Backlog
Sprint
Evidencia
Entregable PM: matriz de actividades con prioridad, estado, responsable, dependencia, esfuerzo, fecha objetivo y evidencia.
Total Ground | Reporte de actividades
04
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 5
EJECUCION TECNICA
Habilitadores DevOps e infraestructura
Pipeline propuesto
Pull request
Calidad / Sonar
Compila
Deploy STAGE
Pruebas auto.
Deploy PROD
DEV
Desarrollo y pruebas tecnicas
QA / STAGE
Validacion funcional y automatica
PROD
Operacion controlada
Actividades incluidas: control de versiones, Git + Visual Studio Code, Sonar, Jenkins/Pipes, servidores, mapeo IP publica, certificado y ambientes.
Total Ground | Reporte de actividades
05
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 6
ARQUITECTURA
Arquitectura de integracion y APIs
Objetivo: desacoplar recepcion de datos, acceso a BD y consumo Front End.
Dispositivo / LoRa
API Hook
PHP
MySQL
tramas + lecturas
API DB
PHP
Angular
modulos UI
Actividades relacionadas
Comunicación Angular API Hook para recepcion y almacenamiento de datos del dispositivo.
Comunicación Angular API DB para interaccion de Front End con base de datos.
Documentar el body de API DB para Arbol y modulo de seguridad.
Control PM
Definir contratos de API antes de consumirlos desde Angular.
Versionar endpoints, payloads, respuestas y codigos de error.
Agregar evidencias de pruebas y ejemplos de request/response.
Total Ground | Reporte de actividades
06
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 7
DATOS
Datos, telemetria y modelo operativo
Catalogos base
Usuarios, grupos, membresia, dispositivos, variables, unidades de medida, tipos de dispositivo.
Lectura remota
Download/save de trama LoRa, API recepcion de datos, validacion de tipos y latencia.
Transformacion
Analizar track, campos calculados en tabla de lectura, VIEW con abreviaturas de unidades.
Consulta UI
Arbol de clasificacion, append dispositivo-tree, reportes, historicos, tiempo real y alarmas.
Dependencia clave
El diseño de BD para medidores, tipos, dispositivos, variables y unidades debe cerrarse antes de construir CRUD, select page, reportes, alarmas y dashboard.
Actividad critica: tabla de prueba CRUD IA con todos los tipos MySQL
Actividad critica: documentacion API BD para Arbol y Seguridad
Total Ground | Reporte de actividades
07
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 8
PRODUCTO
Frontend, movilidad y experiencia de usuario
Angular
Angular 21/22, capacitacion, compilacion, menu, modulos, componentes, rutas, HTTP y comunicacion JSON.
Componentes
Select component, CRUD component, forma de seleccion de registro, conexion entre componentes y validaciones.
Movil
Compilacion Android, compilacion Xcode, automatic answer chat Android/iOS para respuesta en WhatsApp.
Identidad grafica
Iconos, imagenes, menu, botones, fonts, diseno grafico compatible con identidad y presentacion CIMEDI.
Entregables esperados
Libreria base de componentes reutilizables para seleccion, CRUD y validaciones.
Menu modular con organizacion de sistema y permisos conectados a seguridad.
Control de calidad
Pruebas de compilacion por version Angular y por plataforma movil.
Checklist visual contra identidad grafica antes de liberar a QA.
Total Ground | Reporte de actividades
08
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 9
CONTROL
Seguridad, configuracion y operacion
Seguridad
Login
Sesion
Derechos por usuario/grupo
Tokens
Certificado HTTPS
Licencias
Configuracion
BD config via archivo + FTP
Variables ambiente
Conexion
Usuarios
Grupos
Multilenguaje
Operacion
Displays
Graficas
Reportes
Alarmas
Dashboard
Mensajes y errores
Punto de control PM: seguridad y derechos deben integrarse desde el inicio con menu, modulos, configuracion y multilenguaje para evitar retrabajo en UI y API.
Total Ground | Reporte de actividades
09
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 10
PLAN DE ATAQUE
Priorizacion sugerida por dependencia
P0
Base de ejecucion
Jira/Confluence, Git, ambientes, Sonar/Jenkins/Pipes, certificado, contratos API.
Sin esto el equipo pierde trazabilidad y calidad.
P1
Nucleo tecnico
Arquitectura MySQL/API/Angular/PHP, API Hook, API DB, seguridad, medidores/dispositivos/variables.
Habilita ingestion, consulta y control.
P2
Producto base
Menu, modulos, Select, CRUD, catalogos, arbol, configuracion, reportes iniciales.
Permite operacion funcional.
P3
Analitica y operacion avanzada
Graficas, dashboard, alarmas, displays, historicos/tiempo real, mobile, respuestas automaticas.
Incrementa valor operativo y experiencia.
Nota PM: las prioridades son sugeridas con base en dependencias tecnicas y operativas. Deben validarse con negocio, equipo tecnico y disponibilidad de recursos.
Total Ground | Reporte de actividades
10
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 11
SECUENCIA
Roadmap de ejecucion propuesto
1. Preparacion
Gobierno, backlog, repositorio, ambientes, calidad y documentacion.
2. Fundacion tecnica
BD, APIs, seguridad, contratos, medidores, variables y dispositivos.
3. Construccion UI
Angular, menu, componentes, CRUD, select, configuracion y catalogos.
4. Operacion
Telemetria, reportes, alarmas, dashboard, movilidad y automatizaciones.
Hitos de control
Backlog clasificado y priorizado.
Pipeline con despliegue a STAGE.
Contrato API y modelo BD aprobados.
Primer flujo CRUD + telemetria probado.
Seguridad integrada con menu y derechos.
Total Ground | Reporte de actividades
11
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.

## Slide 12
CIERRE PM
Riesgos, bloqueadores y siguientes pasos
Riesgo
Impacto
Mitigacion
Backlog sin prioridad ni responsable
Retrabajo y baja visibilidad
Asignar P0-P3, owner, fecha y evidencia.
APIs sin contrato documentado
Integraciones fragiles
Versionar body, respuesta, errores y pruebas.
Ambientes incompletos
Liberaciones manuales y fallas en QA
Cerrar DEV/STAGE/PROD + pipeline.
Seguridad tardia
Cambios costosos en menu, API y derechos
Incorporar tokens, sesion y permisos desde MVP.
Acciones inmediatas
Depurar el listado en backlog por epica, feature, historia y tarea tecnica.
Definir responsables y dependencias para P0 y P1.
Aprobar arquitectura base: MySQL, API Hook, API DB, Angular, seguridad y DevOps.
Crear tablero de seguimiento semanal con evidencias de avance.
Total Ground | Reporte de actividades
12
Notes: Sources: antecedentes proporcionados por Total Ground en la solicitud.